**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «МРУ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| 1 | январь | ПС Солнечная РУ-6кВ ТСН Компрессорная - 1 | 12.01.2016 | 13.01.2016 |
| 2 | январь | ПС Солнечная РУ-6кВ ТСН Компрессорная - 2 | 19.01.2016 | 20.01.2016 |
| 3 | январь | ПС Солнечная РУ-6кВ Связь 6 кВ | 21.01.2016 | 21.01.2016 |
| 4 | январь | ПС Солнечная РУ-6кВ Подъем шахты К-2 | 22.01.2016 | 22.01.2016 |
| 5 | февраль | ПС Солнечная РУ-6кВ Подъем шахты К-1 | 02.02.2016 | 02.02.2016 |
| 6 | февраль | ПС Солнечная РУ-6кВ Компрессорная-1 | 04.02.2016 | 05.02.2016 |
| 7 | февраль | ПС Солнечная РУ-6кВ Компрессорная -2 | 16.02.2016 | 16.02.2016 |
| 8 | февраль | ПС Солнечная РУ-6кВ Ю-В-2 | 17.02.2016 | 17.02.2016 |
| 9 | февраль | ПС Солнечная РУ-6кВ Крепезаделочная-2 | 19.02.2016 | 19.02.2016 |
| 10 | февраль | ПС Солнечная РУ-6кВ ЦПП-1 | 25.02.2016 | 25.02.2016 |
| 11 | февраль | ПС Солнечная РУ-6кВ ЦПП-2 | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 12 | март | ПС Солнечная РУ-6кВ РП-ПМ-2 | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
| 13 | март | ПС Солнечная РУ-6кВ ЦРП-2-1 | 10.03.2016 | 10.03.2016 |
| 14 | март | ПС Розовая РУ-6кВ Н-Рефт-1 | 25.03.2016 | 25.03.2016 |
| 15 | март | ТП-11 трансформатор | 21.03.2016 | 21.03.2016 |
| 16 | март | ПС Изумруд ОРУ-35 кВ шинный мост | 31.03.206 | 31.03.2016 |
| 17 | апрель | ПС Розовая РУ-6кВ ТП-37-2 | 08.04.2016 | 08.04.2016 |
| 18 | апрель | ПС Изумруд РУ-6кВ СВ-6 кВ | 04.04.2016 | 06.04.2016 |
| 19 | апрель | ПС Новая РУ-6кВ РП-БК-3 | 25.04.2016 | 26.04.2016 |
| 20 | апрель | ПС Изумруд РУ-6кВ тр-р СН | 29.04.2016 | 29.04.2016 |
| 21 | май | ПС Розовая РУ-6кВ Н-Рефт 1 | 04.05.2016 | 04.05.2016 |
| 22 | май | ВЛ-6 кВ Липовый Лог | 13.05.2016 | 13.05.2016 |
| 23 | июнь | ПС Розовая РУ-6 кВ ТП-37-1 | 01.06.2016 | 01.06.2016 |
| 24 | июнь | ВЛ 35 кВ Солнечная Изумруд | 21.06.2016 | 01.07.2016 |
| 25 | июль | ПС Изумруд ОРУ-35 кВ ЛР-Лосинка | 07.07.2016 | 07.07.2016 |
| 26 | июль | ПС Изумруд ОРУ-35 кВ ШР-35 кВ | 27.07.2016 | 27.07.2016 |
| 27 | июль | ВЛ 6 кВ ТП-37-1 | 28.07.2016 | 28.07.2016 |
| 28 | август | ПС Изумруд ОРУ-35 кВ ЛР | 10.08.2016 | 18.08.2016 |
| 29 | август | ПС Изумруд ВЛ-6кВ | 12.08.2016 | 12.08.2016 |
| 30 | сентябрь | ПС Розовая РУ-6кВ ТП-37-1 | 16.09.2016 | 16.09.2016 |
| 31 | сентябрь | ПС Изумруд Iс.ш.-35 кВ | 19.09.2016 | 19.09.2016 |
| 32 | сентябрь | ПС Розовая РУ-6кВ ОФ-12-1 | 30.09.2016 | 04.10.2016 |
| 33 | сентябрь | ПС Изумруд ОРУ-35 кВ | 27.09.2016 | 27.09.2016 |
| 34 | сентябрь | ВЛ – 6 кВ ТП-37-2 | 30.09.2016 | 04.10.2016 |
| 35 | октябрь | ТП-11 трансформатор | 21.10.2016 | 21.10.2016 |